第 2 次作业：制定产品 Backlog

项目：设计检查工具 - 使用启发式评价方法对 Screen2Vec 描述的 UI 设计进行检查

| 姓名 | 王俊淇 | 角色定位 | 技术方案负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程作业 | 作业 2 | 提交内容 | 商业画布 + MVP 功能列表 + 用户故事 Backlog |

说明： 本文档依据课程“第 2 次作业：制定产品代办列表”的提交要求编写，围绕已确定的课程项目展开，完成商业模式画布、MVP 功能边界，以及带有 Story Points 和优先级的用户故事列表，便于后续进行 Sprint 计划与团队汇总。

一、项目理解与作业范围

本项目定位为“方案调研型”课程项目，核心目标不是一次性完成复杂系统开发，而是提出一套清晰可落地的技术方案：输入 Screen2Vec 生成的界面描述文本，依据启发式评价规则进行分析，并输出设计问题与优化建议。

结合项目章程，本人作为“技术方案负责人”，本次个人作业重点关注：功能边界是否聚焦、MVP 是否可执行、用户故事是否能支撑后续技术实现与迭代拆解。

因此，以下 Backlog 以“最小可行、可展示、可继续推进”为原则，优先覆盖规则分析主链路，暂不把复杂视觉识别、自动修改界面等高成本能力纳入首版范围。

二、商业模式画布（Business Model Canvas）

1. 客户群体：HCI / UIUX 课程团队、学生项目小组、初级产品经理、交互设计师，以及需要快速进行界面可用性初筛的研发协作团队。

2. 价值主张：将传统依赖人工经验的启发式设计检查转化为结构化、可复用、反馈更快的辅助分析流程，帮助团队在设计早期发现问题、降低评审门槛。

3. 渠道：课程项目汇报、文档/PPT 展示、后续可选 Demo 页面、GitHub 仓库说明文档，以及小组内部讨论协作渠道。

4. 客户关系：以“辅助评审”而非“完全替代人工”为定位，通过可解释的问题清单、规则依据和建议输出，建立可信度与持续使用意愿。

5. 收入来源：本课程项目阶段不以直接商业化为目标；若后续延展，可采取 SaaS 订阅、团队工具授权、设计评审服务集成等方式实现价值转化。

6. 关键资源：Screen2Vec 相关资料、启发式评价规则库、大语言模型文本理解能力、项目成员的技术调研能力、课程时间与汇报场景。

7. 关键活动：整理启发式规则、设计输入输出格式、构建分析流程、定义问题分类标准、梳理 MVP、编写文档与 PPT。

8. 关键合作伙伴：项目组成员、课程教师、可能提供案例的开源社区，以及为后续 Demo 提供支持的模型/API/开发工具平台。

9. 成本结构：主要成本体现在调研时间、规则整理工作量、方案设计与文档整合成本；若做 Demo，还会增加模型调用、前端实现和测试成本。

三、MVP 功能清单与边界确认

（一）MVP 必须实现的 3 个核心功能

| 序号 | 核心功能 | 功能说明 | 必要性 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | UI 描述输入 | 支持用户输入或粘贴由 Screen2Vec 生成的界面描述文本，形成后续分析的统一入口。 | 必须 |
| F2 | 启发式规则分析 | 系统依据预设的启发式规则，对输入文本进行逐项检查，识别潜在可用性问题。 | 必须 |
| F3 | 结构化结果输出 | 输出问题类别、对应规则、风险说明与优化建议，便于课堂汇报与后续迭代。 | 必须 |

MVP 判断理由： 上述三项功能已经构成从“输入 - 分析 - 输出”的最小闭环，能够支撑项目概念验证与课堂展示。

（二）本阶段明确不做的 3 个功能

| 序号 | 暂不实现功能 | 不纳入首版的原因 |
| --- | --- | --- |
| N1 | 复杂视觉识别 / 截图直接解析 | 当前项目聚焦“Screen2Vec 描述文本”场景，直接处理图片会显著提高技术难度与工作量。 |
| N2 | 自动生成修正版 UI 界面 | 项目目标是发现问题并给出建议，而不是自动完成界面重设计。 |
| N3 | 多角色权限与在线协作系统 | 首版面向课程验证，无需投入额外成本开发完整平台级能力。 |

四、用户故事优先级判断标准

• 价值维度：是否直接支撑“输入-分析-输出”主链路，是否对课堂展示与方案说服力有明显帮助。

• 紧急程度：是否会影响 MVP 是否成立，是否是 Sprint 1 必须先完成的依赖功能。

• 技术依赖：是否为其他故事提供前置条件，越底层、越核心的故事优先级越高。

• Story Points 估算原则：采用相对估算，1 表示极小工作量，2-3 表示简单功能，5 表示中等复杂度，8 表示跨模块联动或需较多验证的功能。

五、用户故事列表（Product Backlog）

| 编号 | 角色 | 功能 | 价值 | SP | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | 产品团队成员 | 录入或粘贴 Screen2Vec 生成的 UI 描述文本 | 快速开始一次设计检查，避免手工整理输入数据 | 2 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-02 | 产品团队成员 | 看到清晰的输入格式说明与示例 | 降低使用门槛，确保输入内容可被正确分析 | 1 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-03 | 系统管理员/配置者 | 维护启发式规则库（如一致性、反馈、可见性等） | 让系统分析有明确依据，可持续扩展规则 | 5 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-04 | 产品团队成员 | 选择或触发“开始检查” | 让系统对当前 UI 描述执行自动分析流程 | 2 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-05 | 产品团队成员 | 获得按规则分类的问题列表 | 快速定位界面中潜在的可用性缺陷 | 5 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-06 | 产品团队成员 | 查看每条问题对应的启发式规则依据 | 理解为什么会被判定为问题，增强结果可信度 | 3 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-07 | 产品团队成员 | 查看每条问题的风险说明和优化建议 | 把分析结果转化为可执行的改进方向 | 5 | 高 / Sprint 1 | 核心链路 |
| US-08 | 产品团队成员 | 看到问题严重程度或优先级标记 | 便于先处理影响大的设计问题 | 3 | 中 | 体验增强 |
| US-09 | 产品团队成员 | 按规则类别或严重程度筛选结果 | 提高阅读效率，支持汇报时快速展示重点 | 3 | 中 | 体验增强 |
| US-10 | 项目汇报人 | 导出结构化分析结果为文档/表格内容 | 便于纳入课程汇报文档与 PPT | 5 | 中 | 体验增强 |
| US-11 | 产品团队成员 | 在输入异常时收到明确提示 | 避免因空文本、格式不完整而导致分析失败 | 2 | 中 | 体验增强 |
| US-12 | 项目成员 | 查看系统整体流程图或分析说明 | 理解系统内部步骤，便于团队协作与课堂讲解 | 2 | 中 | 体验增强 |
| US-13 | 教师/评审者 | 通过示例案例看到输入与输出样例 | 快速判断方案的可行性与展示效果 | 3 | 中 | 体验增强 |
| US-14 | 后续迭代负责人 | 为规则库添加新规则与新检查项 | 支持项目后续扩展，而不必推翻现有结构 | 5 | 低 | 扩展能力 |

六、Sprint 1 建议纳入的用户故事

建议优先纳入：US-01、US-02、US-03、US-04、US-05、US-06、US-07。

选择原因：这些故事已经覆盖输入、规则准备、自动分析、结果解释和建议输出，是最能证明项目可行性的“主价值路径”。

若时间有余，可追加 US-08（严重程度标记）与 US-11（异常提示），进一步提升展示完整性与可用性。

七、个人思考与可行性说明

从技术实现角度看，本项目首版最关键的是先把“规则库 + 输入输出结构 + 分析流程”稳定下来，而不是过早追求复杂界面或自动化程度。

由于本人在团队中负责技术原理与方案设计，因此 Backlog 中将规则维护、结构化输出、流程可解释性放在更高优先级，这与项目章程中“方案调研为主”的定位一致。

该 Backlog 既能支持小组后续汇总，也能为产品负责人在团队会议中确定最终优先级提供基础版本。

八、结论

综上，本次个人作业已经完成课程要求的三项核心提交内容：

• 商业模式画布 9 要素文字描述；

• MVP 功能列表，以及“必须实现 / 必须不做”的边界划分；

• 包含角色、功能、价值、Story Points、优先级的 Product Backlog 用户故事列表。